**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | **EAZY FAST CALCULATOR** |
| 2. | : | **Objektif Projek** | Untuk memudahkan pengguna yang mahu mengira dan menggunakan kalkulator dengan mudah dan cepat |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | 16 Januari 2018  11 April 2018 |
| 4. | : | **Sebenar Mul*a*/Akhir** | 15 Januari 2018  11 April 2018 |
| 5. | : | **Laporan Projek** | Rujuk lampiran yang disediakan |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | Rujuk lampiran yang disediakan |

*Dicadangkan oleh;*

*(Ketua Projek)* **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| 1. UML  * Sequence diagram      * Class diagram      * Usecase diagram      * State diagram  1. Gantt chart |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Data tidak masuk ke dalam pangkalan data | Ubah suai kod aturcara agar data masuk dalam pangkalan data |
| 2 | Config.php tidak boleh sambung dengan pangkalan data | Rujuk di internet |
| 3 | Kerosakan komputer | Membuat servis |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1. | Perancangan   * Membuat penilaian awal * Membuat kajian kesauran | Januari | 2018 | Januari | 2018 |
| 2. | Analisis   * Mengkaji kehendak pengguna * Mengkaji sistem sedia ada * Membuat reka bentuk logikal | Februari | 2018 | Februari | 2018 |
| 3. | Reka bentuk   * Membuat spesifikasi sistem terperinci | Februari-Mac | 2018 | Februari-Mac | 2018 |
| 4. | Pelaksanaan   * Menghad, menguji * Memasang, membuat pangkalan data | Mac | 2018 | Mac | 2018 |
| 5. | Penyelenggaraan   * Membuat penilaian dan penambahbaikan * Melakukan penyelenggaraan | April | 2018 | April | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer |  | Siber 8 |
| Papan kekunci |  | Siber 8 |
| Tetikus |  | Siber 8 |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan |
| Disahkan oleh  **Nama: Encik Muhammad Taqiyuddin bin Dzulkrinain**  **Jawatan: Pensyarah KPD3015**  **Unit/ sektor/ syarikat: KVPJB**  **Tarikh: 17 April 2018** |



LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN

“SISTEM KALKULATOR”

**KPD3015**

NAMA : NUR AMYLIA BINTI NOORHAN

NO KAD PENGENALAN : 010524-01-1544

KELAS :2 KPD 1

NO ANGKA GILIRAN : K531FKPD013

NAMA PENSYARAH : ENCIK MUHAMMAD TAQIYUDDIN BIN DZULKRINAIN

: ENCIK MOHD YUSWADI BIN JUSOH